# Requerimientos – App de administración para Majo

24 de octubre de 2026

La aplicación web debe evitar los olvidos de plazos que hoy le cuestan dinero a Majo: pedidos, ofertas a Corporación Favorita, cobros y pagos. Complementa al facturador actual; no lo reemplaza. Fuente: transcripción de 3 audios del 24 de octubre de 2026.

# Contexto y problema

Majo dirige desde 2019 un negocio de alimentos en Loja. Vende champiñón en bandejas (150 g, 90 g y 1 kg), granos cocidos y productos de harinas y molinería; maneja unos 40 productos activos. Sus clientes principales son Corporación Favorita (Supermaxi) y mercados locales. Factura con un programa de escritorio ("Visual Fact", a confirmar) que autoriza en el SRI y lleva ventas, inventario y cuentas por cobrar.

El problema central son los plazos que se olvidan, no la falta de un sistema:

| Olvido | Plazo | Costo |
| --- | --- | --- |
| Oferta semanal a Favorita | Miércoles 19:00 | 10% de descuento, o la venta rechazada |
| Pedido de champiñón | Antes de 9:00–10:00 del día del pedido | Hasta 3 días sin producto para vender |
| Cuotas de préstamos | Fecha fija mensual | Intereses de mora; el banco no avisa |
| Factura de una orden de compra | Tras la entrega | La venta no se cobra |
| Nota de crédito | 8 días laborables desde la factura | Ya no se puede anular la factura |
| Pedido de etiquetas | Antes de las 11:00 | Una semana sin etiquetas |
| Cobro a mercados sin datos | Sin plazo registrado | Deuda que nadie registra |

Pagos mensuales: más de 14 000 USD entre préstamos de equipos, materia prima, proveedores y trabajadores, repartidos en tres bancos (Pichincha, Produbanco, Banco de Loja).

# Usuarios y roles

| Usuario | Rol en el negocio | Rol en la app |
| --- | --- | --- |
| Majo | Dueña; pedidos, ofertas, facturación y pagos | Administradora: ve y configura todo, incluidas las finanzas |
| Beto | Ventas, cobros en mercados, pedidos de harinas | Operativo: tareas, pedidos y ventas a crédito; responsable de respaldo |
| Kelly | Apoyo; maneja la buseta algunos días | Operativo: tareas asignadas; responsable de respaldo |

Majo se describe como poco hábil con la informática y tiene poco tiempo. Cada pantalla debe resolverse en pocos toques desde el celular.

# Prioridades

La fase 1 ataca los olvidos con costo directo; con ella Majo ve el ahorro desde el primer mes.

| Módulo | Fase | Motivo |
| --- | --- | --- |
| M1 Recordatorios y avisos por WhatsApp | 1 | Base de todos los demás; resuelve el problema central |
| M2 Ofertas y órdenes de Corporación Favorita | 1 | 10% de descuento por oferta tardía; ya ocurrió dos veces |
| M3 Pagos y préstamos | 1 | Más de 14 000 USD al mes; intereses de mora |
| M4 Pedidos a proveedores | 1 | Champiñón diario y etiquetas con hora de corte |
| M5 Cuentas por cobrar informales | 2 | Ventas a mercados sin datos que no entran al facturador |
| M6 Producción | 2 | Cálculo manual de grano y rendimiento de champiñón |
| M7 Reportes y sugerencia de pedidos | 3 | Requiere historial de datos acumulado en la app |

# Requerimientos funcionales

## M1 Recordatorios y avisos

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-01 | Registrar obligaciones con nombre, fecha y hora límite, frecuencia (diaria, semanal, mensual, única) y responsable. |
| RF-02 | Enviar avisos por WhatsApp con anticipación configurable, por ejemplo 2 días, 1 día y 2 horas antes. |
| RF-03 | Repetir el aviso hasta que alguien marque la obligación como hecha. |
| RF-04 | Avisar a un responsable de respaldo (Beto o Kelly) si la tarea sigue pendiente cerca del plazo. |
| RF-05 | Marcar "hecho" desde el aviso o la app, guardando quién y cuándo. |
| RF-06 | Mostrar una pantalla "Hoy y esta semana" con lo pendiente ordenado por urgencia. |
| RF-07 | Traer precargadas las obligaciones conocidas: oferta Favorita, pedido de champiñón, etiquetas, cuotas de préstamos. |

## M2 Corporación Favorita

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-08 | Registrar el enlace semanal de oferta (llega el lunes por WhatsApp) y avisar hasta el cierre del miércoles a las 19:00. |
| RF-09 | Guardar los datos fijos de cada producto ofertado: código de proveedor, centro de acopio (CAF 400, Loja), código de barras. |
| RF-10 | Preparar la oferta de la semana por producto (javas y día de entrega: miércoles o viernes) y mostrarla lista para copiar en cada formulario, uno por producto. |
| RF-11 | Avisar si la oferta supera la capacidad de la buseta (100 javas). |
| RF-12 | Registrar la orden de compra recibida (número de semana, productos, unidades) y la hora de entrega asignada, con aviso previo. |
| RF-13 | Alertar si una orden de compra entregada no tiene factura registrada. |
| RF-14 | (Fase posterior) Llenar el formulario de oferta automáticamente, si el formato del enlace lo permite. |

## M3 Pagos y préstamos

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-15 | Registrar préstamos (banco, cuota fija, día de pago, cuenta de débito) y pagos recurrentes a proveedores y trabajadores. |
| RF-16 | Avisar con días de anticipación para transferir el dinero a la cuenta de débito correcta. |
| RF-17 | Mostrar un calendario mensual de pagos y el total por semana. |
| RF-18 | Registrar cheques emitidos, con fecha posfechada y estado. |

## M4 Pedidos a proveedores

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-19 | Registrar el pedido diario de champiñón en corchos de 14 kg, con aviso antes del corte de las 9:00. |
| RF-20 | Destacar el pedido que cubre fin de semana y lunes, porque olvidarlo deja 3 días sin producto. |
| RF-21 | Registrar el pedido de etiquetas con corte a las 11:00 y su frecuencia (1 o 2 veces por mes). |
| RF-22 | Llevar un historial de pedidos por proveedor. |

## M5 Cuentas por cobrar informales

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-23 | Registrar ventas a crédito sin datos tributarios: cliente (nombre o puesto), monto, fecha, vendedor. |
| RF-24 | Avisar al vendedor y a Majo cuando un cobro pase de X días. |
| RF-25 | Mostrar saldos por cliente, de mayor a menor. |
| RF-26 | Alertar el vencimiento del plazo de nota de crédito (8 días laborables desde la factura) para las facturas marcadas. |
| RF-27 | Registrar los pagos de Favorita y conciliarlos contra las facturas del reporte enviado. |

## M6 Producción

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-28 | Calcular el grano seco a remojar según las unidades ofertadas. Ejemplo: 800 unidades × 300 g = 24 kg cocido; con rendimiento 2×, 12 kg de grano seco. |
| RF-29 | Agendar la cocción: lunes para el martes y jueves para el viernes. |
| RF-30 | Calcular el rendimiento de champiñón: de 14 kg, cuántas bandejas de 150 g, 90 g y 1 kg. |

## M7 Reportes

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-31 | Reportar ventas de champiñón por periodo y cliente (en 2026: 27 935 bandejas al 24 de octubre). |
| RF-32 | Importar los Excel del facturador (ventas, productos, cuentas por cobrar) y el historial de 2019 a 2023. |
| RF-33 | Sugerir la cantidad de pedido según el historial de ventas. |

# Requerimientos no funcionales y fuera de alcance

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RNF-01 | Diseño para celular primero; también usable en computadora. |
| RNF-02 | Uso simple: botones grandes, pocos pasos, todo en español, sin términos técnicos. |
| RNF-03 | WhatsApp como canal principal de avisos; correo como alternativa. |
| RNF-04 | Inicio de sesión por usuario; solo Majo ve montos de préstamos y pagos. |
| RNF-05 | Zona horaria America/Guayaquil y montos en USD. |
| RNF-06 | Respaldo diario de los datos; los datos financieros no se comparten con terceros. |
| RNF-07 | Costo mensual bajo, acorde a una pequeña empresa (el facturador cuesta 110 USD al año). |
| RNF-08 | Los avisos deben llegar puntuales: un aviso tarde equivale a un plazo perdido. |

Fuera de alcance: emisión y autorización de facturas en el SRI, firma electrónica, contabilidad, retenciones e inventario completo. Siguen en el facturador actual.

# Preguntas abiertas para validar con Majo

☐ ¿Qué día exacto se hace el pedido de champiñón que cubre sábado a lunes, y la hora de corte es 9:00 o 10:00?

☐ ¿Qué productos se ofertan a Favorita cada semana, con sus códigos de barras?

☐ ¿El enlace de oferta es siempre un formulario de Google con los mismos campos?

☐ ¿Cuántos préstamos hay, con qué banco, cuota y día de pago cada uno?

☐ ¿Quién debe recibir cada aviso y quién es el respaldo?

☐ ¿Cuántas horas o días antes quiere cada aviso?

☐ ¿A los cuántos días se debe avisar un cobro pendiente en mercados?

☐ ¿Cuáles son los cuatro tipos de grano, el gramaje y el rendimiento de cada uno?

☐ ¿Cuál es el nombre exacto del facturador y qué reportes exporta a Excel?

☐ ¿Tiene un número de WhatsApp Business o se usaría su número personal?

☐ ¿Qué presupuesto mensual acepta para la app y los mensajes de WhatsApp?